Załącznik nr 4

do Zapytania ofertowego

UMOWA Nr …........................

w dniu …..................... w Starym Korninie, pomiędzy

Parafią Prawosławną pw. Świętego Archanioła Michała w Starym Korninie, Stary Kornin 23, 17-204 Dubicze Cerkiewne

, reprezentowaną przez

ks. Mikołaja Markiewicza – Proboszcza Parafii

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a firmą:

….....................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

….............................................................................................................................

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na remoncie budynku zabytkowej cerkwi ( wymiana pokrycia dachu, budowa daszków nad dwoma wejściami w cerkwi p.w. Świętej Anny w Starym Korninie, Stary Kornin 32A, 17-204 Dubicze Cerkiewne w ramach których wykonane będą:

Roboty demontażowe:

- demontaż rur spustowych

- zdjęcie krzyży

- demontaż obróbek blacharskich

- demontaż całego pokrycia dachowego z blachy

- demontaż łat z dachu

Konstrukcja dachu:

- dwukrotne odgrzybienie więźby dachowej metodą oprysku preparatami solowymi

- dwukrotna impregnacja ogniochronna i grzybobójcza całości więźby dachowej metodą smarowania preparatami solowymi

- wykonanie nowych zadaszeń nad dwoma wejściami bocznymi do cerkwi, o konstrukcji drewnianej w kolorze białym , dwuspadowej pokrytych blachą płaską na rąbek stojący w kolorze RAL 9006.Daszki o kącie nachylenia wynoszącym 28o.

Pokrycie dachu i kopuł:

- ułożenie folii wstępnego krycia układane wraz z przybiciem kontrłat

- deskowania połaci dachowych z tarcicy nasyconej

- odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych

- krycie kopuł płytkami blachy tytanowo-cynkowymi w kolorze RAL 9006 w karo

- krycie wież blachą tytanowo-cynkową płaską w kolorze RAL 9006

- krycie dachu blachą tytanowo-cynkową na rąbek stojący w kolorze RAL 9006

Obróbki blacharskie:

- wykonanie i montaż obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9006

- montaż nowych krzyży w kolorze złotym

Orynnowanie:

- montaż rynien półokrągłych o średnicy 15cm z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9006

- wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze RAL 9006

Instalacja odgromowa

- Odłączenie, częściowy demontaż, przegląd i naprawa istniejącej instalacji odgromowej, ponowne podłączenie oraz wykonanie badań i pomiarów. Instalację odgromową zaprojektowano zgodnie z normą PNEN 62305. Dla obiektu przyjęto IV poziom ochrony odgromowej IV klasę urządzenia piorunochronnego.

Na dachu w celu ochrony obiektu należy rozmieścić siatkę zwodów poziomych niskich. Jako uziemienie projektuje się uziom szpilkowy o wymaganej rezystancji uziomu ≤10 Ohm jako rozwinięcie istniejącego uziomu otokowego. Wszystkie elementy wystające ponad dach (krzyże oraz rynny) przyłączyć metalicznie do instalacji odgromowej. Iglice połączyć metalicznie drutem FeZn fi 8 mm z projektowanymi zwodami poziomymi. Instalacje wykonać zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001;PN-IEC 61312-1:2001

Wymiana krzyży

- Demontaż krzyży

- Montaż nowego krzyża z kulą na wszystkich wieżach

Podłoga najwyższego poziomu dzwonnicy

Roboty rozbiórkowe:

- demontaż istniejących desek podłogowych

Montaż nowej deski podłogowej

- ułożenie deski podłogowej o gr. 4cm, z drewna sosnowego, deska na pióro wpusty, zabezpieczona farbą olejną bezbarwną.

Rusztowania

- Rozstawienie, wykonywanie prac z rusztowań oraz demontaż rusztowań po wykonaniu prac

Wywiezienie materiałów z rozbiórki

- Segregacja odpadów

- Transport materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym

- Utylizacja odpadów

KOLORYSTYKA BUDYNKU

Ściany zewnętrzne w kolorze niebieskim z białymi obróbkami . Dach w kolorze RAL 9006. Rynny i rury spustowe w kolorze RAL 9006. Parapety w kolorze RAL 9006. Stolarka okienna w kolorze białym. Stolarka drzwiowa w kolorze białym. Wieże z kopułami w kolorze RAL 9006. Barierki w kolorze ciemny szary. Cokół w kolorze jasnoszarym. Krzyże w kolorze złotym. Schody zewnętrzne w kolorze szarego granitu.

- wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

- W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zlecenie zgodnie z  dokumentacją architektoniczno-budowlaną, a także pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku oraz odnośnymi przepisami prawa (tj. prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.).

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem wymaganym w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

Wykonanie umowy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować prace konserwatorskie w terminie 30.11.2024r.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,

zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz dokumentacją architektoniczno-budowlaną stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony zabytków.

- Przedmiot robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wraz z podpisaniem Umowy, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac,

obejrzał obiekt będący przedmiotem umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia. Otrzymał także wszelką niezbędną informację, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania prac, wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów i zobowiązań związanych z wykonaniem prac w ramach umowy.

- Projekt współfinansowany jest z dotacji Gminy Dubicze Cerkiewne, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z programu Polski Ład.

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu prac, stanie ich zaawansowania, ewentualnych trudnościach lub wątpliwościach celem ich natychmiastowego wyjaśnienia z Zamawiającym.

- Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy informacji co do stanu realizacji umowy, może też wnosić zalecenia i uwagi, które powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi …...............zł netto + VAT ….......% (tj. …......zł) czyli łącznie brutto …...............zł (słownie: …....................) i obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3.Strony nie dopuszczają zmiany ceny umownej  w okresie realizacji niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie płatne będzie  przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT,  po dokonaniu odbioru wykonanych prac.

5. Faktura powinna być wystawiona na następujące dane:

Parafia Prawosławna p.w . Świętego Archanioła Michała w Starym Korninie, Stary Kornin 23, 17-204 Dubicze Cerkiewne

NIP:5431021794

REGON: 050306823

6. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.

7. Potwierdzenie dokonania odbioru nastąpi w formie protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron. Z chwilą podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Prac zaczynają bieg wszelkie terminy, a w tym związane z gwarancją.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wykonania robót budowlanych należy

w szczególności:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu, na którym mają zostać przeprowadzone prace, dokonanie odbioru prac, zapłacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, inne obowiązki określone w niniejszej umowie, oraz obowiązujących przepisach prawa.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu

wykonywania prac.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy w trakcie wykonywania robót budowlanych należy w szczególności:

- Należyte, terminowe, zgodne z  dokumentacją architektoniczno-budowlaną, a także pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku oraz odnośnymi przepisami prawa (tj. prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.), wykonanie przedmiotu umowy.

- Przygotowanie zabytku do realizacji Umowy, a w szczególności:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia prac,

b) zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem

specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

c) zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie prac,

stosowane w czasie pracy metody organizacyjno-techniczne

d) inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy,

- Zatrudnienie przy realizacji umowy pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych do

należytego i terminowego wykonania prac.

- Przejęcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie prac, zastosowane metody

wykonawstwa, porządek i bezpieczeństwo.

- Utrzymanie porządku zgodnie z przepisami BHP, p. poż.

- Inne obowiązki określone w niniejszej umowie.

- Zapewnienie bieżącej i końcowej kontroli jakości robót,

- Przekazywanie, bez zbędnej zwłoki, Zamawiającemu na jego żądanie, wszelkiej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją źródłową pozwalającą na ocenę

prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru

- Ustanowienie należytej reprezentacji Wykonawcy do czynności odbioru,

- Zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

§ 6

Kary umowne

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad,

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3ust. 1 umowy, nie wykonania w terminie umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2.Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciążających odpowiedzialnością Zamawiającego.

4. Możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 7

Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji umownej na wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi 7 lat licząc od daty odbioru końcowego.

Szczegółowe warunki gwarancji:

1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości przedmiotu umowy w zakresie:

a) zgodnego z umową wykonania,

b) zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami państwowymi,

c) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym.

2.3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę nieodpłatnie, do 21 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

2.4. Zgłoszenie o wystąpieniu wady Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do siedziby Wykonawcy.

2.5. Po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonanych prac. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół.

2.6 Gwarancja wygasa, jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona istotnych przeróbek w zakresie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, bez jego zgody oraz w przypadku wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź wykorzystania przedmiotu umowy.

2.7 W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, którego zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszego paragrafu umowy.

§ 8

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej podpisania.

§ 12

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                              ZAMAWIAJĄCY: